Kesola Jani Juhani

Endured Rage

Projektisuunnitelma

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versio | PVM | Muutosperuste | Tekijä |
| 1 | 10.6.2019 | Dokumentti valmis päätöskokoukseen | Jani Kesola |

Sisällysluettelo

Sisällys

[1. Taustaa 3](#_Toc39824471)

[2. Tehtävä 3](#_Toc39824472)

[3. Tulostavoitteet 3](#_Toc39824473)

[4. Rajaukset 3](#_Toc39824474)

[5. Ympäristö 3](#_Toc39824475)

[5.1. ohjelmisto ympäristö 3](#_Toc39824476)

[6. Työvaiheet 3](#_Toc39824477)

[7. Osatehtävät 3](#_Toc39824478)

[8. Henkilöresurssit 3](#_Toc39824479)

[9. Riskit 4](#_Toc39824480)

[10. Laatu 4](#_Toc39824481)

# Taustaa

Minulle oli annettu tehtäväksi tehdä kesäprojekti, joten päätin tehdä nettisivun discord ryhmälleni.

# Tehtävä

Tavoitteena on tehdä toimiva nettisivu ryhmälleni (asiakas)

# Tulostavoitteet

Projekti on valmis, kun nettisivu on täysin toimiva ja asiakkaan toiveet ovat täytetty.

# Rajaukset

Sivulle ei tehdä bootstrappia.

# Ympäristö

* 1. ohjelmisto ympäristö

Projektissa käytetään HTML, CSS, PHP, ja SQL.

# Työvaiheet

Projektin aloitus 13.6.2019

Projektin Databasen toteutus 14.6.2019

Etusivu 15.6.2019

Register 17.6.2019

Login 26.6.2019

DND 4.7.2019

Rules 6.7.2019

CSS luonti 8.7.2019

Projektin päätös 3.8.2019

# Osatehtävät



# Henkilöresurssit

Jani Kesola tekee kaiken

# Kustannukset



# Riskit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riski | Vakavuus | Todennäköisyys | Miten välttää | Selviytymis |
| Vakava sairastuminen | 4 | 2 |  | Parantumisen jälkeen työstekntelee enemmän |
| Tietokoneen hajoaminen | 5 | 1 |  | Uudelleen aloittaminen läppärillä |

# Laatu

Laatu tulee olemaan niin hyvä kuin mahdollista noudattaen asiakkaan toiveita.